# OBJETIVO DE LA REUNIÓN

- Por parte de la UNIDAD SOLICITANTE DEL TRABAJO, como conocedora del trabajo a realizar, definir con la máxima precisión posible los trabajos.

- Por parte de la EMPRESA CONTRATISTA, como realizadora de los trabajos, identificar y planificar cuáles son los medios humanos y materiales necesarios para la correcta realización de los mismos (incluidas las empresas subcontratadas), teniendo en cuenta todas las medidas de seguridad necesarias. Así mismo, identificará los límites de la zona necesaria en descargo, Zona Protegida y la o las Zonas de Trabajo así como la necesidad o no de petición de trabajos en proximidad de tensión. El representante de la Empresa Contratista hará llegar una copia del presente documento al Jefe del Trabajo.

- Por parte del JEFE DE INSTALACIÓN, como conocedor de la instalación, validar la posibilidad de dejar en descargo la zona identificada así como hacer la tramitación según Normas de Operación. El Jefe de la Instalación hará llegar una copia del presente documento al Agente del Descargo.

Cada parte se responsabiliza únicamente de las afirmaciones respectivas realizadas por ella y recogidas en la presente Acta y en ningún caso de lo afirmado por las otras partes y de las eventuales consecuencias de su incumplimiento que, en todo caso, deberán ser asumidas exclusivamente por la parte a la que corresponda.

# DATOS GENERALES DEL TRABAJO

Nº LCL: ……………..FECHA INICIO – FIN PREVISTA: 02/08/2022-02/08/2022

SUBESTACIÓN: Sta Elvira    PARQUE: 220-66 KV    POSICIÓN: TR4

LÍNEA: ……………..  SOPORTE: ……………..APERTURA: ……………………

TRABAJO: ……………..

JEFE DE INSTALACIÓN: JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ ORTEGA

TÉCNICO UNIDAD SOLICITANTE: ……………..

UNIDAD SOLICITANTE DEL TRABAJO: …………….. EMPRESA CONTRATISTA: ELECNOR

REPRESENTANTE EMPRESA CONTRATISTA: ……………..

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

- Ley 31/1995 del 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales.

- RD 171/2004 del 30 de Enero sobre Coordinación de Actividades Empresariales.

- RD 614/2001 del 8 de Junio sobre Riesgo Eléctrico.

- RD 1215/1997 del 18 de Julio sobre Equipos de Trabajo.

- RD 487/97 del 14 de Abril sobre Manipulación de Cargas.

- RD 773/1997 del 30 de Mayo sobre Utilización de los trabajadores de EPIS.

- Normas de Operación de ENDESA.

- 5 Reglas de Oro.

- Procedimientos de Trabajo en Subestaciones.

- Normas propias de la Empresa que ejecuta el trabajo.

# ASPECTOS A CONSIDERAR ANTES DE LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO

- Cualquier cambio a la hora de realizar el trabajo respecto a lo tratado en la presente reunión y documentado en esta acta, será objeto de análisis por parte del Jefe de Trabajo. Si dicho cambio no se puede encajar dentro del descargo, ejecutado de manera que se respeten todas las medidas de seguridad, no se realizará el trabajo.

- Antes de la realización del trabajo, el Jefe de Trabajo y todos los operarios deberán resolver cualquier duda y solicitar las aclaraciones necesarias para tener perfectamente claro cuál es el trabajo a realizar.

- El Jefe de Trabajo es conocedor del alcance y las características de los trabajos a realizar, de las medidas y los medios de seguridad exigibles y de sus responsabilidades.

- En caso de que no se cumplan estas condiciones quedará prohibido realizar ningún tipo de actividad.

- EL Jefe de Trabajo se compromete a informar al Agente del Descargo y al Jefe de la Instalación de cualquier incidencia en el transcurso de los trabajos.

- En caso que, durante la ejecución del trabajo, intervengan empresas subcontratadas, será necesario realizar una coordinación de actividades empresariales entre todas las empresas que intervengan en el trabajo.

UNIDAD SOLICITANTE DEL TRABAJO: Definición del trabajo a realizar.

El Técnico U. Solicitante

Firmado:

Nº OT’s: LCL 6301260991

JEFE DE LA INSTALACIÓN: Validación de la posibilidad de dejar sin tensión la zona identificada. Petición del descargo y/o trabajos en proximidad de tensión.

El Jefe de la Instalación

P.O.

Firmado:

EMPRESA CONTRATISTA: Definición del método de trabajo, los recursos humanos y materiales a utilizar, definición de la Zona de Trabajo necesaria y de la necesidad o no de petición de trabajos en proximidad de tensión.

El Repr. Emp. Contratista

Firmado: